Samotný dokument „Terms of Reference“ k projektu REFORM/SC2022/102 se mi ve veřejně přístupných zdrojích nepodařilo nalézt. Oficiální stránka Evropské komise zveřejňuje k projektu pouze závěrečný Project Public Brief, nikoli zadávací podmínky, Request for Services ani Terms of Reference.

Našel jsem však dva dokumenty, které obsah Terms of Reference poměrně podrobně rekonstruují.

1. Oficiální Project Public Brief Evropské komise

RECHARGE AND REFUEL: Support for Polish Cities/Urban Areas/Metropolitan Areas in Preparation of Sustainable Urban Mobility Plans – Project Public Brief

Jde o šestnáctistránkový oficiální dokument Evropské komise k přesnému projektu REFORM/SC2022/102. Dokument potvrzuje, že smlouva byla uzavřena pod číslem REFORM/SC2022/102 a projekt byl financován z Technical Support Instrument a řízen SG REFORM.

Podle dokumentu měl projekt dva hlavní výsledky:

- zlepšení plánování městské mobility až u 15 polských přímých příjemců prostřednictvím SUMP;

- zvýšení znalostí o SUMP v Polsku.

Projekt zahrnoval zejména:

- vstupní metodickou zprávu;

- 15 diagnostických „opening reports“;

- technickou pomoc 12 funkčním městským oblastem při vlastním nebo externě zadávaném zpracování SUMP;

- kompletní zpracování tří SUMP pro oblasti Czwórmiasto, Elbląg a Podhale;

- komunikační toolbox pro participaci veřejnosti;

- vizuální identitu a internetové stránky projektu;

- tři celostátní konference;

- deset tematických seminářů;

- analýzu evropské dobré praxe v národní koordinaci SUMP;

- závěrečnou zprávu a souhrnnou projektovou brožuru.

Oficiální stránka a PDF dokument:

2. Prezentace polského Ministerstva infrastruktury z 26. ledna 2023

Druhým významným dokumentem je prezentace:

„Instrument Wsparcia Technicznego – Wsparcie dla polskich miast/obszarów miejskich/obszarów metropolitalnych w przygotowaniu planów zrównoważonej mobilności miejskiej (REFORM/SC2022/102)“

Prezentace vznikla pro organizační jednání příjemců projektu dne 26. ledna 2023. Potvrzuje, že:

- projekt trval 30 měsíců od podpisu smlouvy dne 11. listopadu 2022;

- hlavním příjemcem bylo polské Ministerstvo infrastruktury;

- poradenské služby poskytovali zejména VVA a Ramboll;

- tři příjemci měli obdržet kompletní SUMP připravený konzultantem;

- SUMP měly zahrnovat příslušné funkční městské oblasti;

- zpracování mělo respektovat minimálně fáze 3 až 9 tehdejší metodiky ELTIS SUMP 2.0.

Prezentace dále podrobně popisuje obsah diagnostických zpráv: hodnocení administrativních a expertních kapacit, kontrolu existujících SUMP a dalších plánovacích dokumentů, identifikaci rozhodujících aktérů a stakeholderů, hodnocení dostupnosti dat a přípravu podrobného pracovního plánu.

Prezentace Ministerstva infrastruktury:

Jak získat úplný Terms of Reference

Z označení SC – Specific Contract a způsobu zadávání projektů SG REFORM lze usuzovat, že ToR tvořil součást výzvy k uzavření specifické smlouvy mezi dodavateli rámcové smlouvy, a proto nebyl automaticky zveřejněn na TED. To je inference podle struktury smlouvy; veřejné dokumenty k tomuto konkrétnímu projektu rámcovou zadávací dokumentaci neobsahují.

Nejvhodnější cestou je žádost Evropské komisi o přístup k dokumentům podle nařízení č. 1049/2001 prostřednictvím portálu EASE – Request a Commission Document. Komise umožňuje prostřednictvím tohoto portálu požádat i o dokumenty, které nejsou ve veřejném registru; k podání je potřebný EU Login a identifikační údaje žadatele.

Doporučené znění žádosti:

Subject: Request for access to documents – REFORM/SC2022/102

Pursuant to Regulation (EC) No 1049/2001, I request access to the following documents relating to the project “Recharge and Refuel: Support for Polish Cities/Urban Areas/Metropolitan Areas in Preparation of Sustainable Urban Mobility Plans”, contract reference REFORM/SC2022/102 the Terms of Reference and/or Request for Specific Contract, including the annexes containg the detailed description of activities, deliverables, timetable and governance arrangements.

Should any of these documents contain information covered by an exception under Article 4 of Regulation (EC) No 1049/2001, I request partial access to the remaining parts of the documents.

Za nejbližší veřejně dostupnou náhradu Terms of Reference nyní považuji kombinaci Project Public Briefu Evropské komise a prezentace polského Ministerstva infrastruktury, protože společně zachycují cíle, metodiku, činnosti, výstupy, harmonogram i rozdělení podpory mezi 15 příjemců.